Опубликовано: общественно-политическая газета Апраксинский вестник №31 от 22.11.2024

АДМИНИСТРАЦИЯ

АПРАКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15 ноября 2024 года № 135

# Об утверждении муниципальной программы "Модернизация и ремонт объектов уличного освещения Апраксинского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2025-2027 годы"

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", администрация Апраксинского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Модернизация и ремонт объектов уличного освещения Апраксинского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2025-2027 годы" (Приложение).

2. Муниципальную программу "Модернизация и ремонт объектов уличного освещения Апраксинского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2024-2026 годы", утверждённую постановлением администрации Апраксинского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области от 22.01.2024 года №16, признать утратившей силу с 01.01.2025 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Апраксинского сельского  поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

Глава

Апраксинского сельского поселения

Костромского муниципального района

Костромской области                                                                                  О.В. Глухарева

Приложение

к Постановлению администрации

Апраксинского сельского поселения

Костромского муниципального района

Костромской области

от 15 ноября 2024 г. №135

Паспорт Программы

| 1. | Наименование муниципальной Программы | Муниципальная программа "Модернизация и ремонт объектов уличного освещения Апраксинского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2025-2027 годы" |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цель муниципальной Программы | Повышение качества и эффективности наружного освещения Апраксинского сельского поселения |
| 3. | Задачи муниципальной Программы | 1. Качественная и эффективная работа линии уличного освещения Апраксинского сельского поселения; 2. Оптимизация расходов бюджетных средств по содержанию уличного освещения; 3. Повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения; 4. Повышение уровня безопасности жителей в вечерние часы; 5. Повышение деловой активности жителей Апраксинского сельского поселения в вечерние часы |
| 4. | Заказчик муниципальной Программы | Администрация Апраксинского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |
| 5. | Срок реализации муниципальной Программы | 2025-2027 годы |
| 6. | Исполнитель муниципальной Программы | Администрация Апраксинского сельского поселения, организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| 7. | Источник финансирования муниципальной Программы | Бюджет Апраксинского сельского поселения 2956,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 1305,0 тыс. руб. 2026 год – 855,5 тыс. руб. 2027 год – 795,5 тыс. руб. |

Введение

Муниципальная Программа "Модернизация и ремонт объектов уличного освещения Апраксинского сельского поселения на 2025-2027 годы" разработана на основании Федерального Закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального Закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности".

Содержание проблемы и обеспечение необходимости ее решения программными методами

Сельское поселение расположено на площади 7001 км2; на данной территории расположены 21 населенных пункта, где проживает около 1834 жителей. В летние месяцы количество жителей многократно увеличивается за счет приезжающих дачников и гостей.

Необходимость ускорения развития и ремонта уличного освещения территории Апраксинского сельского поселения вызвана значительным ростом автомобильного транспорта, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние часы. Освещение территории Апраксинского сельского поселения, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, снижению количества дорожно-транспортных происшествий и нарушения общественного порядка, формированию привлекательного облика поселков Апраксинского сельского поселения.

Кроме того, в связи с появившейся на рынке электротехнической продукции нового поколения с улучшенными энергосберегающими светотехническими характеристиками необходима замена существующих светильников на светильники светодиодные. Внедрение передовых материалов и технологий значительно снизит затраты на эксплуатацию, повысит надежность и качество работы сети наружного освещения.

Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение качества и эффективности наружного освещения Апраксинского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

- реконструкция сетей и установок наружного освещения с применением прогрессивных технологий;

- снижение эксплуатационных расходов, в том числе за счет энергоэкономичности установок наружного освещения;

- увеличение количества освещаемых территорий.

Мероприятия программы

Выбор типа светильников, их шага в зависимости от нормируемой средней яркости, освещенности покрытия улиц;

- Использование более эффективных светильников типа желтых консольных уличных (ЖКУ), желтых торшерных уличных (ЖТУ), отказ от светильников с лампами накаливания;

- Ремонт воздушных линий с использованием самонесущего изолированного провода (СИП).

- Установка приборов управления линиями уличного освещения.

Основанное ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета на 2025-2027 годы в размере 2956,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2024 год – 1305,0  тыс. руб.

2025 год – 855,5 тыс. руб.

2026 год – 795,0 тыс. руб.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению.

Прогноз ожидаемых результатов Программы

Программа предусматривает установку нового и замену существующего физически и морально устаревшего оборудования наружного освещения на современное.

Ее реализация обеспечивает:

- качественное и эффективное освещение территорий Апраксинского сельского поселения;

- оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения;

- повышение энергоресурс эффективности систем наружного освещения;

- повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

Механизм реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться организациями и предприятиями согласно заключенных контрактов с Администрацией Апраксинского сельского поселения на основании Федерального Закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Приложение № 1

К муниципальной программе

«Модернизация и ремонт объектов уличного освещения

Апраксинского сельского поселения

Костромского муниципального района

Костромской области на 2025-2027 годы»

| № п/п | Наименование | Планируемый год участия в программе | Протяженность, км | Количество столбов (расстояние между которыми 40 м.) | Необходимое кол-во светильников (светильники расположены через 1 столб) | Объем финансирования Апраксинского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | 2025 |  |  |  | 655,0 |
| 2 | Электромонтажные работы уличного освещения | 2025 |  |  |  | 100,0 |
| 3 | Электромонтажные работы по увеличению Мощности улицы Скворцова, улицы Молодежной | 2025 | 0,240 |  |  | 100,0 |
| 4 | Модернизация освещения улицы Скворцова | 2025 | 0,240 |  |  | 94,68 |
| 5 | Модернизация освещения улицы Молодежной | 2025 | 0,500 |  |  | 255,32 |
| 6 | Приобретение электрических товаров Для текущего ремонта уличной сети | 2025 |  |  |  | 100,0 |
| 7 | Электроэнергия | 2026 |  |  |  | 655,5 |
| 8 | Электромонтажные работы уличного освещения дер. Бочкино | 2026 |  |  |  | 200,0 |
| 9 | Электроэнергия | 2027 |  |  |  | 655, 5 |
| 12 | Электромонтажные работы уличного освещения | 2027 |  |  |  | 140,0 |
|  | Итого: |  | 0,980 |  |  | 2 956,0 |